Разработка технической документации для разработки новой версии платформы

1. Цель задачи

Разработать комплект архитектурной документации для новой версии Platform Foundation, который станет рабочей основой для команды разработки.

Документация должна позволять:

1. разработчикам понимать, что именно необходимо реализовать;

2. понимать, в каком порядке необходимо выполнять разработку;

3. понимать зависимости между компонентами и задачами;

4. лидам Backend и Frontend формировать на основании документации детальный backlog разработки;

5. команде разработки независимо реализовывать отдельные компоненты, сохраняя единые архитектурные принципы и контракты.

Документация должна быть ориентирована прежде всего на практическое использование разработчиками, а не только на архитектурное описание системы.

2. Исходные материалы

При разработке документации необходимо использовать в качестве исходной базы:

- целевую архитектуру новой распределённой платформы;

- существующую документацию Platform Foundation;

- документацию по взаимодействию компонентов платформы;

- документы по Configuration, Object Runtime, Workflow, Rules, Value Sets, Settings, Numbering, Audit, Integration Events, Content Storage и Frontend Platform;

- согласованный план разработки из 29 этапов.

Документация должна учитывать, что новая версия платформы разрабатывается с нуля.

Существующая реализация используется как источник требований и существующего поведения, но не должна автоматически переноситься в новую реализацию.

Если существующее техническое решение препятствует требованиям новой архитектуры, архитектор должен предложить более подходящее решение.

3. Границы платформы

Документация должна чётко соблюдать границы Platform Foundation.

В платформу входят общие технические механизмы, которые будут использовать будущие MES-модули.

В частности:

- Platform Context;

- Tenant Management;

- аутентификация и авторизация;

- роли и права;

- Audit / History;

- Object Model / Object Runtime;

- CRUD;

- Configuration;

- Value Sets;

- Settings;

- Numbering;

- Rules;

- Workflow Framework;

- Integration Events;

- Outbox / Inbox;

- Idempotency / Deduplication;

- Integration Framework;

- Content Storage;

- механизмы Central ↔ Local;

- Platform SDK / Extension API;

- общие Frontend-компоненты;

- Admin;

- Studio;

- Platform Execution.

В Platform Foundation не должна включаться конкретная бизнес-функциональность MES.

Необходимо также исключить из состава Foundation Low-Code / No-Code механизмы.

Studio является инструментом технической настройки платформы, а не средством визуального программирования бизнес-логики.

4. Что должна обеспечить архитектурная документация

Для каждого крупного компонента платформы документация должна отвечать на простые практические вопросы:

Что это?

Краткое описание назначения компонента.

Зачем он нужен?

Какую проблему решает компонент и какие другие компоненты используют его возможности.

Что он предоставляет?

Перечень основных функций и публичных возможностей.

Какие данные он хранит?

Основные сущности, данные и их назначение.

С чем он взаимодействует?

Перечень зависимостей и интерфейсов взаимодействия.

Какие API / контракты предоставляет?

Необходимо описать основные API, DTO, события, команды или другие публичные контракты там, где это применимо.

От чего он зависит?

Явные зависимости от других компонентов платформы.

Что необходимо реализовать?

Конкретный перечень функциональных задач для Backend и Frontend.

В каком порядке реализовывать?

Необходимо определить последовательность реализации компонентов и задач.

Когда компонент считается готовым?

Необходимо сформулировать понятные критерии завершения разработки компонента.

5. Последовательность разработки

Документация должна содержать единый порядок реализации платформы, соответствующий утверждённому плану из 29 этапов.

Для каждого этапа необходимо определить:

- какие компоненты разрабатываются;

- какие задачи входят в этап;

- какие компоненты должны быть готовы до начала работ;

- какие API и контракты должны быть определены;

- какие задачи могут выполняться параллельно;

- какие задачи блокируют последующие работы;

- результат этапа.

Особое внимание уделить формированию цепочки зависимостей.

Например:

Platform Foundation → Object Model → Object Runtime → Configuration → Workflow → Execution

и

Platform Foundation → Event Model → Outbox / Idempotency → Synchronization → Central ↔ Local.

Документация должна позволять лиду однозначно определить:

«Эту задачу можно брать в работу сейчас»

или

«Эта задача зависит от другой задачи, поэтому её необходимо выполнять позже».

6. Декомпозиция до уровня backlog

Архитектурная документация не должна останавливаться на уровне:

«Реализовать Configuration Service».

Для каждого крупного компонента необходимо выполнить декомпозицию до уровня, достаточного для формирования backlog.

Например:

Configuration

→ модель конфигурации 
→ scopes 
→ draft 
→ version 
→ publication 
→ effective configuration 
→ schema registry 
→ artifact storage 
→ validation 
→ configuration package 
→ local projection 
→ activation 
→ rollback 
→ API 
→ frontend contracts.

При этом конкретная глубина декомпозиции должна определяться сложностью компонента.

Не требуется превращать архитектурный документ в подробное техническое задание на каждую строку кода.

Задача архитектора — определить архитектурно значимые элементы, контракты, зависимости и последовательность реализации.

7. Backend и Frontend

Необходимо разделять задачи:

Backend

Для Java / Spring Boot необходимо определить:

- сервисы и модули;

- domain/application components;

- API;

- контракты;

- модели данных;

- события;

- команды;

- интеграции;

- транзакционные границы;

- взаимодействие с PostgreSQL;

- взаимодействие с Kafka;

- механизмы безопасности;

- механизмы расширения.

Frontend

Для React необходимо определить:

- приложения;

- страницы;

- основные пользовательские сценарии;

- frontend-модули;

- API integration;

- общие компоненты;

- runtime contracts;

- UI configuration;

- extension points.

Особенно важно сохранить независимость:

Admin → Admin API

Studio → Studio API

Platform Execution → Execution API

Одно приложение не должно использовать API другого приложения для выполнения собственных функций.

8. Центральный и локальный контуры

Отдельный раздел документации должен описывать распределённую модель:

Central → Local

и

Local → Central.

Необходимо определить:

- какие данные могут передаваться;

- кто является владельцем данных;

- кто инициирует обмен;

- какие API / события используются;

- как формируется сообщение;

- как обеспечивается доставка;

- как выполняется повторная доставка;

- как обнаруживаются дубликаты;

- как подтверждается обработка;

- что происходит при недоступности Центрального контура;

- как восстанавливается синхронизация;

- как доставляется конфигурация;

- как выполняется её проверка;

- как выполняется активация;

- как выполняется rollback;

- как определяется версия конфигурации.

Базовый принцип:

Local должен продолжать производственную работу при недоступности Central.

Необходимо отдельно описать, какие функции остаются доступными локально при потере связи с Центральным контуром.

9. API и контракты

Архитектурная документация должна определить публичные контракты между основными компонентами.

Для API необходимо по возможности указывать:

- назначение;

- endpoint;

- HTTP method;

- основные параметры;

- request;

- response;

- ошибки;

- права доступа;

- область действия Tenant / Site;

- особенности идемпотентности.

Для событий необходимо определить:

- Event Type;

- Event ID;

- Correlation ID;

- Tenant / Site;

- время события;

- версию;

- payload;

- правила обработки;

- retry;

- deduplication.

Не требуется описывать каждый внутренний метод класса.

10. Данные и владение данными

Для основных сущностей необходимо определить:

- кто является владельцем данных;

- где данные хранятся;

- кто имеет право их изменять;

- кто может только читать данные;

- какие данные публикуются в другие контуры;

- какие данные не должны покидать локальный контур.

Особое внимание уделить:

- Tenant;

- Configuration;

- Object Model;

- Value Sets;

- Settings;

- Workflow;

- Audit;

- Integration Events;

- Inbox / Outbox;

- Content;

- Runtime projections.

11. Архитектурные диаграммы

Документация должна содержать актуальные диаграммы, отражающие описанную архитектуру.

Минимальный набор:

1. Логическая архитектура

2. Диаграмма развертывания

3. Диаграмма потоков данных

4. диаграмма основных компонентов Platform Foundation;

5. диаграмма взаимодействия Central ↔ Local;

6. диаграмма взаимодействия Admin / Studio / Platform Execution;

7. при необходимости — отдельные диаграммы сложных механизмов Configuration, Object Runtime, Workflow и Synchronization.

Диаграммы должны соответствовать тексту документации.

12. Требования к понятности документации

Это является обязательным требованием.

Документация предназначена для использования разработчиками, лидами и техническими руководителями.

Поэтому текст должен быть:

- однозначным;

- конкретным;

- коротким там, где не требуется подробное объяснение;

- структурированным;

- технически точным;

- ориентированным на практическую реализацию.

Не следует усложнять текст ради придания ему академического или формального стиля.

Необходимо избегать:

- редких терминов, если существует обычный технический термин;

- длинных сложноподчинённых предложений;

- чрезмерно абстрактных формулировок;

- философских и методологических рассуждений;

- нескольких смыслов в одном предложении;

- формулировок, которые можно трактовать по-разному;

- описания очевидных вещей большим количеством текста.

Предпочтительный стиль:

Короткое предложение → конкретное утверждение → конкретное действие.

Например, вместо:

«В целях обеспечения консистентности распределённого состояния конфигурационного пространства целесообразно предусмотреть механизм семантически согласованной публикации соответствующих артефактов...»

писать:

«Конфигурация публикуется версиями. Local получает версию, проверяет её и активирует только после успешной проверки.»

Или вместо:

«Необходимо обеспечить реализацию соответствующего механизма обработки повторных сообщений...»

писать:

«Consumer должен поддерживать повторную доставку сообщения. Повторная обработка одного Event ID не должна изменять данные второй раз.»

Документ должен быть написан так, чтобы Senior Java-разработчик или Senior React-разработчик мог прочитать описание задачи и понять, что именно от него требуется.

13. Формат описания архитектурных решений

Для существенных архитектурных решений рекомендуется использовать единый шаблон:

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| Проблема | Что необходимо решить |
| Решение | Как предлагается решить |
| Причина | Почему выбран именно этот вариант |
| Ограничения | Какие есть ограничения |
| Взаимодействия | С какими компонентами связан |
| Влияние на разработку | Что необходимо реализовать |
| Зависимости | От каких компонентов зависит |
| Последовательность | Когда реализуется |

Не следует создавать ADR (Архитектурная запись решения) или другие формальные документы там, где решение очевидно и не требует отдельного обоснования.

14. Итоговый результат

По завершении задачи должен быть подготовлен комплект документов, который позволяет перейти от архитектуры непосредственно к разработке.

В частности, лид разработки должен иметь возможность взять документ:

Architecture → Component → Capability → Development Task

и на его основе сформировать backlog.

В результате документация должна содержать:

1. целевую архитектуру платформы;

2. описание компонентов;

3. границы ответственности компонентов;

4. API и основные контракты;

5. модели данных и владение данными;

6. взаимодействие компонентов;

7. взаимодействие Central ↔ Local;

8. Admin / Studio / Platform Execution;

9. Frontend / Backend границы;

10. архитектурные диаграммы;

11. зависимости между компонентами;

12. последовательность разработки;

13. декомпозицию до уровня, достаточного для формирования backlog;

14. критерии завершения разработки компонентов.

15. Главный критерий качества результата

Архитектурная документация считается качественной, если после её изучения лид разработки без дополнительного архитектурного исследования может сформировать backlog для реализации соответствующего этапа.

Документ не должен отвечать только на вопрос:

«Как устроена система?»

Он должен также отвечать на вопросы:

«Что необходимо разработать?»

«В каком порядке это разрабатывать?»

«От чего зависит эта задача?»

«Какой результат должен получить разработчик?»

«Как понять, что компонент реализован в соответствии с архитектурой?»

Иными словами, задача архитектора — не просто описать будущую систему, а подготовить архитектурную основу, по которой команда сможет её последовательно разработать.